# Carte Rétro - Perturbation J1

Date : Lundi 29 juin 2026
Équipe : Équipe 8

# 1. Le pivot tracé (Backlog avant/après + décision)

Avant : Notre périmètre initial (Release 1) était concentré à 100 % sur la cible primaire étudiante (Lucas Martin), avec un MVP vital estimé à 34 Story Points pour valider les fonctionnalités de base (inscription, upload, génération de quiz, notation).

Après : Arrivée d’une demande forte du sponsor pour intégrer la cible secondaire enseignante (Mme Lefèvre). Cela implique la mise à jour de nos artefacts et l’ajout de nouvelles User Stories, représentant un effort supplémentaire estimé à 8 Story Points.

Décision : Arbitrage validé via notre note MoSCoW. Nous avons classé l’intégration de la cible enseignante en SHOULD (Release 2). Cela nous permet de sécuriser la livraison impérative du MVP Étudiant pour mercredi 17h45, tout en planifiant l’effort pour l’enseignante. Si notre vélocité baisse, nous sacrifierons les éléments “COULD” de la Release 3 pour absorber cette charge.

# 2. Ce qui a bien marché

L’arrêt immédiat des développements : L’équipe a su faire une pause de 60 secondes pour lire le scénario à voix haute et s’aligner sur la compréhension du besoin.

La répartition documentaire : Nous nous sommes efficacement divisés pour mettre à jour en parallèle la Fiche Persona, la Customer Journey Map, le Product Backlog et le Story Mapping.

Le respect du format agile : Les nouvelles fonctionnalités ont été immédiatement traduites en User Stories au format strict INVEST.

# 3. Ce qu’on referait différemment

Nous avons eu tendance à passer trop de temps sur les détails narratifs de la persona (Mme Lefèvre) avant de vérifier l’impact technique de ses besoins sur la capacité de notre Sprint Backlog. La discussion technique doit intervenir plus tôt.

# 4. Une action concrète

Action pour la Perturbation J2 : Instaurer un timer strict de 15 minutes maximum pour l’étape d’analyse et de décision (arbitrage MoSCoW). La documentation (mise à jour des livrables) ne devra commencer qu’une fois la décision actée et chronométrée.